# S4 项目周小结

汇报周期：2025年X月X日 — X月X日

汇报人：项目组

项目名称：S4 项目

# 一、本周进展

1. 核心模块开发：完成 S4 数据看板的前端框架搭建，实现核心指标卡片的静态展示与数据绑定。

2. 后端接口联调：完成用户权限模块与订单查询接口的联调，接口响应时间平均在 200ms 以内，符合预期。

3. 测试与修复：修复了在 Chrome 和 Safari 浏览器下的 3 个样式兼容性问题，以及 1 个数据刷新异常的 Bug。

4. 文档沉淀：更新了《S4 项目接口文档》V1.2，补充了新增的筛选条件参数说明。

# 二、当前风险

1. 第三方支付回调延迟：在模拟环境中发现支付成功回调偶发延迟（约 5-10 秒），可能影响用户体验，需与支付渠道方确认超时策略。

2. UI 走查进度：设计资源排期紧张，预计下周三才能完成全部页面的 UI 走查，可能压缩最终视觉调整的时间窗口。

# 三、下周计划

1. 功能开发：启动 S4 报表导出功能（Excel/PDF）的开发，预计耗时 3 个工作日。

2. 性能优化：针对列表页大数据量（>1万条）场景进行分页加载与虚拟滚动优化。

3. 测试准备：编写核心流程的自动化测试用例，并准备下周五的 UAT（用户验收测试）环境。

4. 风险跟进：重点跟进支付回调问题，推动渠道方在下周三前给出解决方案。

# 四、需协调事项

- 请产品部确认报表导出字段的最终口径，以免返工。

- 申请一名测试资源在下周四、周五两天协助进行全流程回归测试。